BÁO CÁO MÔ PHỎNG QUY TRÌNH SCRUM

# I. SPRINT PLANNING (Kế hoạch)

| ID | User Story | Task cụ thể | Người làm | Giờ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Xem DS sản phẩm | Thiết kế UI trang chủ | Designer | 8h | Done |
|  |  | Code API lấy List SP | Backend Dev | 6h | In Progress |
|  |  | Code hiển thị List SP | Frontend Dev | 8h | To Do |
| US02 | Xem chi tiết SP | Thiết kế UI chi tiết | Designer | 4h | To Do |
|  |  | Code API chi tiết | Backend Dev | 4h | To Do |
| US03 | Thêm vào giỏ | Tạo DB Order/Cart | Backend Dev | 4h | To Do |
|  |  | Logic State giỏ hàng | Frontend Dev | 6h | To Do |

# II. DAILY SCRUM (Họp hàng ngày)

| Thành viên | Hôm qua làm gì? | Hôm nay làm gì? | Khó khăn (Blocker)? |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev | Xong API List SP | Làm API Detail & DB Cart | Không |
| Frontend Dev | Xong khung HTML | Ghép API vào giao diện | Lỗi: Ảnh SP bị 404 (Cần Backend check) |
| Scrum Master | (Ghi nhận tiến độ) | Hỗ trợ fix lỗi ảnh 404 | Giải quyết Blocker cho team |

# III. SPRINT REVIEW (Sơ kết)

| STT | Nội dung Demo | Kết quả | Phản hồi PO | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xem List SP | Hiển thị tốt, mượt | Chấp nhận | Pass |
| 2 | Xem chi tiết | Đúng giá, đúng mô tả | Chấp nhận | Pass |
| 3 | Thêm giỏ hàng | Nhảy số đúng | Góp ý: Nút "Thêm" hơi nhỏ | Cần sửa UI |

# IV. RETROSPECTIVE (Cải tiến)

| Loại | Nội dung chi tiết | Hành động (Action Item) | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Glad (Tốt) | Team work tốt | Duy trì giao tiếp nhóm | Cả team |
| Sad (Chưa tốt) | Estimate sai giờ UI | Xem kỹ Design trước khi chốt | Frontend Dev |
| Sad (Chưa tốt) | Họp quá 15p | Bấm giờ nghiêm ngặt | Scrum Master |
| Start (Cải tiến) | Hay lỗi sai số tiền | Viết Unit Test | Backend Dev |